项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	北京市2020年绿色照明项目

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	北京节能环保中心

	项目负责人
	敬红彬
	联系电话
	55591163

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	500
	393
	393
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政
拨款
	500
	393
	393
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1.开展智能试点示范工程项目，补贴比例50%；

2.试点单位满意；

3.推进市级产业园区、校园、医院等智能照明升级，起到较好的示范效果。
	1.已完成9个智能照明试点项目，对符合条件的4个项目已完成节能量及造价初步审核；
2.试点单位满意；

3.项目推进公共机构、大型公建及重点街区等智能照明升级，起到较好的示范效果。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	开展智能试点示范工程数量
	5个以上
	9个
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	智能试点项目质量
	合格
	经初审项目合格
	8
	7
	

	
	
	
	规模推广产品质量
	合格
	合格
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	智能试点项目完成情况
	完成征集并启动
	已完成征集、启动，9个项目实施及4个项目初审
	8
	8
	

	
	
	
	规模推广安装完成情况
	安装完成（涉密等特殊情况除外）
	安装完成（涉密等特殊情况除外）
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	智能试点项目预算控制数
	393万元
	393万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	示范效果情况
	推进智能照明升级，起到较好的示范效果
	经过初步审核，项目推进公共机构、大型公建及重点街区等智能照明升级，起到较好的示范效果
	30
	29
	

	
	
	生态效益

指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	不适用
	
	
	
	

	
	满意度

指标
	服务对象满意度标
	服务对象满意度
	试点单位满意
	经过调查，项目单位均对示范项目满意
	10
	9
	还需要进一步完善满意度等支撑资料

	总分
	100
	97
	


