项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	北京节能环保中心接入领导驾驶舱系统建设经费

	主管部门
	北京市发展和改革委员会
	实施单位
	北京节能环保中心

	项目负责人
	王继龙
	联系电话
	55591081

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	220
	220
	20.04
	10
	9.11%
	1

	
	其中：当年财政
拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	   上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	220
	220
	20.04
	—
	9.11%
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	根据北京市大数据工作推进小组办公室要求，我中心已有北京市节能监测服务平台、北京市清洁生产信息管理系统、北京市节能超市信息系统、北京市新能源和可再生能源在线监测系统和北京市节能新产品新技术推广系统5个信息系统接入市级系统，经授权人员可登陆以上系统并浏览相关功能和数据。各接入系统需按上级单位要求进行完善。
	建成北京节能环保中心接入领导驾驶舱系统并上线运行。该系统将中心既有的节能在线监测、新能源与可再生能源在线监测、清洁生产、节能超市、节能新产品新技术推广等五大业务平台的关键核心数据，按照集中展示和分层展示的方式进行了系统性整合，实现了各平台数据资源的共享和信息的实时响应，为相关工作的开展和领导决策提供了数据支撑，为中心信息资源接入市发改委及北京市的资源共享系统奠定坚实基础。    按照市发改委《关于印发市发展改革委信息系统整合工作方案的通知》要求，委经济信息中心将对全委的信息系统统一整合，其中包括节能领域综合业务平台，鉴于此，节能环保中心将上述5个现有系统纳入了领导驾驶舱建设内容，节约了建设资金。今后，中心将继续根据委信息系统整合相关要求开展信息化相关工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标
	数量指标
	建成一套领导驾驶舱系统并上线运行
	完成系统建设并上线运行
	完成系统建设并上线运行
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	系统稳定运行并符合相关安全要求。
	系统稳定运行、安全
	系统稳定运行，符合安全要求
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	年内完成系统建设，通过专家验收后上线运行
	年度内完成
	年度内完成
	15
	15
	

	
	
	成本指标
	建设成本控制在预算金额内
	成本控制在预算金额内
	完成
	5
	5
	根据统一部署，部分工作未开展。

	
	效益指标
	经济效益

指标
	指标1：不适用
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	系统可持续运行和发挥作用
	可持续运行和发挥作用
	可持续运行和发挥作用
	30
	30
	

	
	
	生态效益

指标
	指标1：不适用
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：不适用
	
	
	
	
	

	资料
	满意度

指标
	服务对象满意度
	满足使用对象要求
	满足要求
	使用对象满意
	10
	8
	需要进一步完善满意度等支撑资料

	总分
	100
	89
	


